- 项目分工与技术栈

通过Github进行项目协作.

| 成员 | 职责 | 技术栈/工具 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜佳熙（组长） | 项目管理 + 前端 | Vue3 + Vite + Element Plus，HTML/CSS/JS | 项目进度把控，开发基础页面（HTML/CSS/JS），协调前后端接口测试，负责最终汇报PPT/展示 |
| 陈圻 | 前端核心开发 | Vue3 + Vite + Element Plus | 搭建前端框架，负责复杂交互逻辑，设计与优化UI界面，集成前端与后端接口 |
| 余飞 | 后端核心开发 | GO | 数据库建模，核心业务接口开发，后端整体架构搭建 |
| 周玮康 | 后端测试与文档 | GO | 接口测试，维护接口文档，保证接口与前端对接顺利 |
| 周毅 | 后端开发（用户模块） | GO | 实现登录/注册/权限管理模块，优化用户认证与安全机制 |
| 许梓希 | 后端开发（业务功能） | GO | 实现订单管理、购物车业务功能模块 |

2.项目进度（以每次组会为一个分割点）

| 组次 | 范围 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第2次 | 需求分析（已完成） | 编写需求文档，明确系统功能与非功能需求，确认技术栈与分工 |
| 第3次 | 框架搭建 | 前端：Vue3 + Vite 项目初始化 后端：数据库建模 |
| 第4、5次 | 核心功能开发 | 前端：实现登录/注册页面原型，订单列表页面； 后端：实现用户模块（登录/注册/权限），接口文档初稿 |
| 第5、6、7次 | 功能扩展 | 前端：订单详情页、购物车页面，UI 优化； 后端：实现订单管理、购物车功能，接口联调 |
| 第7、8次 | 集成与测试 | 前后端接口对接，接口测试与Bug修复，完善接口文档 |
| 第9次 | 系统优化与补充 | 增加异常处理、优惠券、取餐点逻辑等；前端体验优化； |
| 第10次 | 文档与总结 | 完成项目总结文档，准备汇报PPT与演示视频 |
| 第11次 | 答辩与展示 | 小组答辩，系统演示与讲解 |

外卖系统配单问题，系统的